PROJECT · SPORTS_CRAWLING

서울시 체육시설 데이터 수집·전처리·DB 저장 시스템

요구사항 정의서

v3.1

문서 버전  3.1        작성일  2026-08-27

프로젝트  sports_crawling

목차

문서 개정 이력	3

1. 프로젝트 개요	3

2. 목적 및 범위	3

3. 시스템 처리 흐름	4

3.1 권장 논리 구조	4

4. 실행 식별 및 데이터 추적성	4

4.1 run_id	4

4.2 데이터 계보	4

5. 데이터 요구사항	4

6. 기능 요구사항	5

7. 비기능 요구사항	5

8. Selenium 상세 요구사항	6

9. Pandas 전처리 및 Data Quality Gate	6

9.1 품질 Gate 원칙	7

10. CSV 산출물	7

11. MySQL 요구사항	7

12. 멱등성 및 재실행	7

13. 로그 및 오류 처리	7

14. 테스트 요구사항	8

15. 수용 기준	8

16. 보안 요구사항	9

17. 리스크 및 대응	9

18. 산출물 및 디렉터리	9

19. 요구사항 추적성(RTM)	9

20. 단계별 구축 우선순위	10

21. 향후 확장	10

22. 최종 설계 원칙	10

부록 A. 보안 세부 요구사항	11

부록 A.1 보안 수용 기준	11

부록 A.2 보안 테스트 요구사항	11

서울시 체육시설 데이터 수집·전처리·DB 저장 시스템
실무형 요구사항 정의서 v3.1

프로젝트: sports_crawling  |  문서 버전: 3.1  |  작성일: 2026-08-27

# 문서 개정 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-16 | Selenium 크롤링, Pandas 전처리, CSV 저장, MySQL 적재를 단일 Python 실행 흐름으로 정의 |
| 2.0 | 2026-08-27 | 데이터 파이프라인 관점의 Raw/Processed, run_id, 데이터 품질 Gate, 오류 코드, 실행 추적성, 재처리 구조를 반영 |
| 3.0 | 2026-08-27 | 인증정보 보호, DB 최소 권한, 로그 보안, 저장소 보안, 데이터 최소 수집, 통신 보안, 외부 라이브러리 보안 요구사항 추가 |
| 3.1 | 2026-08-27 | 구현 현황처럼 보이는 표현을 제거하고 목표 시스템/요구사항 중심으로 문서 전반을 정비 |

# 1. 프로젝트 개요

본 문서는 서울열린데이터광장의 서울시 체육시설 공공서비스예약 데이터를 Selenium으로 수집하고, Pandas로 전처리 및 품질 검증한 후 CSV와 MySQL에 적재하는 데이터 파이프라인의 요구사항을 정의한다.

단일 실행 구조를 기준으로, 실행 단위(run_id), 단계별 처리 건수, 데이터 품질 검증(Data Quality Gate), 오류 코드, 멱등 적재 및 재처리 가능성을 추가하여 실무형 파이프라인으로 확장한다.

개발 및 운영 환경에서 전체 흐름을 재현할 수 있도록 통합 실행 구조를 제공해야 한다.

# 2. 목적 및 범위

| 구분 | 목표 범위 | v2.0 반영 사항 |
| --- | --- | --- |
| 수집 | 서울시 체육시설 공공서비스예약 동적 Grid | Selenium + 단계별 수집 건수 + 실행 ID |
| 원본/중간 | DataFrame 및 CSV | 논리적 Raw/Processed 단계 분리 |
| 전처리 | 결측치·중복·문자열 정리 | Data Quality Gate 추가 |
| 저장 | sports_crawling_raw.csv | 파일명 유지, 실제 내용은 Processed 데이터임을 명시 |
| DB | MySQL sports_facility | 서비스ID 기준 UPSERT/멱등성 |
| 추적성 | 단계별 건수 출력 | run_id + stage + timestamp + error_code |
| 오류 | 예외 발생 후 종료 | 오류 분류 및 재처리 가능한 단계 식별 |
| 보안 | .env | 비밀정보 로그 출력 금지 및 Git 제외 |
| 자동화 | 단일 Python 실행 | 스케줄링은 향후 확장 |

# 3. 시스템 처리 흐름

논리적 처리 흐름은 다음과 같다.

원천 사이트 → Selenium Crawling → Raw DataFrame → Extract/Validation → Pandas Preprocessing → Data Quality Gate → Processed Data → CSV → MySQL UPSERT → 적재 검증

모든 실행은 run_id를 생성하며, 각 단계의 시작/종료 시각, 처리 건수, 성공/실패 상태를 추적한다.

실패 시 이미 성공한 이전 단계의 산출물을 재사용할 수 있도록 단계별 산출물과 상태를 구분한다.

## 3.1 권장 논리 구조

| 단계 | 입력 | 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| Crawling | 원천 사이트 | 검색·데이터셋 선택·Grid 대기·행 추출 | Raw DataFrame |
| Extract/Validation | Raw DataFrame | 필수 컬럼/서비스ID 확인 | 검증된 중간 데이터 |
| Preprocess | 검증된 데이터 | 결측·중복·공백 정리 | Processed DataFrame |
| DQ Gate | Processed DataFrame | 품질 규칙 검사 | PASS/FAIL + 품질 요약 |
| File Load | Processed DataFrame | CSV 저장 | sports_crawling_raw.csv |
| DB Load | Processed DataFrame | UPSERT | sports_facility |
| Verification | DB | COUNT 및 실행 결과 확인 | 성공/실패 결과 |

# 4. 실행 식별 및 데이터 추적성

## 4.1 run_id

각 실행은 고유한 run_id를 생성한다. 예: 20260827_103000_001

run_id는 로그, 단계별 처리 건수, 품질검증 결과, DB 적재 결과를 연결하는 기준으로 사용한다.

| 필드 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| run_id | 실행 고유 식별자 | 20260827_103000_001 |
| stage | 현재 처리 단계 | CRAWLING / PREPROCESS / DQ / DB |
| timestamp | 이벤트 발생 시각 | 2026-08-27 10:30:15 |
| status | 단계 상태 | START / SUCCESS / FAIL |
| record_count | 단계 처리 건수 | 118 |
| error_code | 실패 시 오류 코드 | ERR-DQ-001 |

## 4.2 데이터 계보

Raw → Processed → CSV → DB의 관계를 run_id로 추적할 수 있어야 한다. 동일 실행에서 생성된 결과의 출처를 확인할 수 있어야 하며, DB 적재 실패 시 Processed 산출물을 재사용할 수 있도록 한다.

# 5. 데이터 요구사항

| 항목 | 자료형(논리) | 키 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서비스구분 | 문자열 | - | 서비스 제공 구분 | 자체 |
| 서비스ID | 문자열 | PK | 서비스 고유 식별자 | S251121100349891778 |
| 대분류명 | 문자열 | - | 상위 분류 | 체육시설 |
| 소분류명 | 문자열 | - | 하위 분류 | 테니스장 |
| 서비스상태 | 문자열 | - | 접수 상태 | 접수중 |
| 서비스명 | 문자열 | - | 예약 서비스 명칭 | 테니스장1(평일)-2026년 응봉공원 |

# 6. 기능 요구사항

| ID | 영역 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 환경 | 필수 라이브러리 및 Python 실행환경을 확보한다. | 높음 |
| FR-002 | Selenium | Chrome WebDriver를 생성한다. | 높음 |
| FR-003 | 접속 | 서울열린데이터광장에 접속한다. | 높음 |
| FR-004 | 검색 | searchKeyword에 체육시설을 입력한다. | 높음 |
| FR-005 | 검색 실행 | 공공데이터 검색 버튼을 클릭한다. | 높음 |
| FR-006 | 데이터셋 | 서울시 체육시설 공공서비스예약 정보를 선택한다. | 높음 |
| FR-007 | 동적 로딩 | Grid 생성 완료까지 WebDriverWait으로 대기한다. | 높음 |
| FR-008 | 추출 | 6개 지정 컬럼을 추출한다. | 높음 |
| FR-009 | 검증 | 서비스ID가 없는 행을 제외한다. | 높음 |
| FR-010 | 전처리 | 결측치/중복/문자열을 정리한다. | 높음 |
| FR-011 | CSV | sports_crawling_raw.csv로 UTF-8-SIG 저장한다. | 높음 |
| FR-012 | 환경변수 | .env에서 DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME을 읽는다. | 높음 |
| FR-013 | DB | DB 및 sports_facility 테이블을 생성한다. | 높음 |
| FR-014 | 적재 | 정제 데이터를 MySQL에 일괄 적재한다. | 높음 |
| FR-015 | 재실행 | 서비스ID 중복 시 최신 값으로 갱신한다. | 높음 |
| FR-016 | 검증 | DB 전체 레코드 수를 조회한다. | 높음 |
| FR-017 | 예외 | 크롤링/DB 오류를 오류 코드와 함께 처리한다. | 높음 |
| FR-018 | 자원 | WebDriver와 DB 연결을 정상 종료한다. | 높음 |
| FR-019 | 통합 | sports_crawling.py 한 번으로 전체 과정을 실행한다. | 높음 |
| FR-020 | 실행 추적 | 모든 실행에 run_id를 부여하고 주요 단계의 처리 건수를 기록한다. | 높음 |
| FR-021 | 품질 Gate | Processed 데이터가 정의된 품질 규칙을 통과한 경우에만 DB 적재를 수행한다. | 높음 |
| FR-022 | 재처리 | DB 적재 실패 시 기존 Processed 산출물을 이용해 DB 적재 단계부터 재실행할 수 있도록 구조화한다. | 중간 |

# 7. 비기능 요구사항

| ID | 구분 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 성능 | 불필요한 페이지 반복 접근을 최소화한다. | 높음 |
| NFR-002 | 안정성 | 동적 요소는 WebDriverWait을 우선 사용한다. | 높음 |
| NFR-003 | 보안 | DB 비밀번호를 소스코드에 하드코딩하지 않는다. | 높음 |
| NFR-004 | 보안 | .env를 Git 관리 대상에서 제외한다. | 높음 |
| NFR-005 | 무결성 | 서비스ID를 PRIMARY KEY로 관리한다. | 높음 |
| NFR-006 | 호환성 | CSV는 UTF-8-SIG, DB는 utf8mb4를 사용한다. | 높음 |
| NFR-007 | 유지보수 | URL/검색어/파일명/선택자 등을 상수 또는 설정으로 분리한다. | 중간 |
| NFR-008 | 재현성 | 단일 Python 실행으로 동일 처리 절차를 재현한다. | 높음 |
| NFR-009 | 추적성 | 각 단계의 처리 건수와 상태를 run_id 기준으로 추적한다. | 높음 |
| NFR-010 | 품질 | 품질검증 실패 데이터는 DB에 적재하지 않는다. | 높음 |
| NFR-011 | 멱등성 | 동일 데이터 재실행 시 중복 PK 오류가 발생하지 않는다. | 높음 |
| NFR-012 | 복구성 | 단계별 산출물을 활용하여 가능한 경우 전체 크롤링을 반복하지 않고 재처리한다. | 중간 |

# 8. Selenium 상세 요구사항

| 대상 | 선택자/방식 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 검색창 | ID: searchKeyword | 체육시설 입력 |
| 검색버튼 | CSS: button.btn-ico[title='공공데이터 검색'] | 검색 실행 |
| 데이터셋 | 대상 데이터셋명이 포함된 XPath | 상세 페이지 이동 |
| Grid | ID: AXGridTarget_AX_gridBodyTable | 동적 데이터 영역 |
| Grid 행 | tbody#AXGridTarget_AX_tbody tr | 행 추출 |

필요한 데이터만 수집하며 불필요한 반복 요청을 하지 않는다. 이미지·동영상·첨부파일은 수집하지 않는다. 접근 제한이나 인증 장치를 우회하지 않는다. 실행 전 robots.txt 및 이용조건을 확인한다.

# 9. Pandas 전처리 및 Data Quality Gate

| 순서 | 처리 | 기준/결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 결측치 확인 | 컬럼별 null 건수 출력 |
| 2 | 전체 중복 확인 | 행 전체 중복 건수 출력 |
| 3 | 서비스ID 중복 확인 | 식별자 중복 건수 출력 |
| 4 | 중복 제거 | 서비스ID 기준 정책에 따라 중복 제거 |
| 5 | 문자열 정리 | 결측값을 빈 문자열로 처리 후 strip |
| 6 | 상태 집계 | 서비스상태별 건수 출력 |
| 7 | 필수값 검사 | 서비스ID 등 필수 필드 누락 여부 검사 |
| 8 | 컬럼 검사 | 필수 6개 컬럼 존재 여부 검사 |
| 9 | 수집 건수 검사 | 0건 또는 비정상적인 급감 시 경고/실패 처리 기준 적용 |
| 10 | 최종 품질 판정 | PASS인 경우 Processed 산출물 생성 및 DB 적재 진행 |

## 9.1 품질 Gate 원칙

단순히 크롤링이 성공했다고 데이터 품질이 보장되는 것으로 판단하지 않는다. 수집 성공 → 전처리 성공 → DQ PASS → DB 적재의 단계적 조건을 적용한다.

향후 품질 기준을 수치화할 수 있도록 DQ 규칙을 함수 단위로 분리한다.

# 10. CSV 산출물

요구되는 파일명 정책에 따라 sports_crawling_raw.csv를 유지한다. 다만 해당 파일은 전처리 완료된 Processed 데이터 산출물로 정의한다.

향후 원본 HTML 또는 원본 행 데이터를 별도 보존할 필요가 발생하면 raw/ 및 processed/ 디렉터리 구조로 확장할 수 있다.

# 11. MySQL 요구사항

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| DBMS | MySQL |
| DB명 | .env의 DB_NAME |
| 테이블 | sports_facility |
| 문자셋 | utf8mb4 |
| 정렬규칙 | utf8mb4_unicode_ci |
| PK | 서비스ID |

| 컬럼 | 자료형 | 키 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스구분 | VARCHAR(20) | - | 서비스 구분 |
| 서비스ID | VARCHAR(30) | PK | 서비스 고유 식별자 |
| 대분류명 | VARCHAR(50) | - | 상위 분류 |
| 소분류명 | VARCHAR(50) | - | 하위 분류 |
| 서비스상태 | VARCHAR(20) | - | 접수 상태 |
| 서비스명 | VARCHAR(500) | - | 서비스 명칭 |

적재는 서비스ID 기준 UPSERT 방식으로 처리한다. 동일 ID가 존재하면 최신 수집값으로 갱신한다. DB 적재 시 run_id와 적재 시각을 별도 메타데이터로 관리하는 것은 향후 확장 사항으로 둘 수 있다.

# 12. 멱등성 및 재실행

동일 데이터를 여러 번 실행해도 PRIMARY KEY 오류가 발생하지 않아야 한다.

권장 처리: INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE

DB 적재 실패 시 가능한 경우 Processed 데이터와 run_id를 이용하여 Crawling 단계부터 다시 수행하지 않고 DB Load 단계부터 재실행한다.

단일 Python 실행 구조를 기준으로 하되, 내부 함수 경계를 통해 재처리 가능한 구조를 제공해야 한다.

# 13. 로그 및 오류 처리

| 오류 코드 | 단계 | 상황 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-ENV-001 | ENV | .env 누락/필수 변수 누락 | 실패 후 종료 |
| ERR-CRAWL-001 | CRAWLING | 검색창 미발견 | WebDriverWait timeout → 실패 |
| ERR-CRAWL-002 | CRAWLING | 검색버튼 미발견 | WebDriverWait timeout → 실패 |
| ERR-CRAWL-003 | CRAWLING | 데이터셋 미발견 | 예외 발생 → 실패 |
| ERR-CRAWL-004 | CRAWLING | Grid 미생성 | WebDriverWait timeout → 실패 |
| ERR-CRAWL-005 | CRAWLING | 수집 0건 | 실패 처리 |
| ERR-DQ-001 | DQ | 필수 컬럼 누락 | 품질 FAIL |
| ERR-DQ-002 | DQ | 필수 식별자 누락 | 품질 FAIL |
| ERR-DQ-003 | DQ | 비정상 수집 건수 | 경고 또는 실패 기준 적용 |
| ERR-DB-001 | DB | MySQL 연결 실패 | 실패 |
| ERR-DB-002 | DB | UPSERT 실패 | 실패 및 재처리 대상 |

DB_PASSWORD 등 비밀정보는 로그에 출력하지 않는다.

# 14. 테스트 요구사항

| ID | 영역 | 테스트 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 환경변수 | .env 로딩 | 필수 4개 변수 정상 로딩 |
| TC-002 | Selenium | Chrome 실행 | WebDriver 생성 성공 |
| TC-003 | 웹 접속 | 원천 사이트 접근 | URL/제목 확인 |
| TC-004 | 검색 | 체육시설 입력 | 검색어 정상 입력 |
| TC-005 | 검색 실행 | 버튼 클릭 | 결과 화면 이동 |
| TC-006 | 데이터셋 | 대상 선택 | 상세 페이지 이동 |
| TC-007 | Grid | 동적 Grid 대기 | Grid 발견 |
| TC-008 | 수집 | 6개 컬럼 추출 | DataFrame 생성 |
| TC-009 | 중복 | 서비스ID 검사 | 중복 건수 확인 |
| TC-010 | 전처리 | 중복 제거/공백 제거 | 정제 완료 |
| TC-011 | DQ | 필수값/컬럼/건수 검사 | PASS/FAIL 정상 판정 |
| TC-012 | CSV | 파일 저장 | UTF-8-SIG 파일 생성 |
| TC-013 | DB | MySQL 연결 | 연결 성공 |
| TC-014 | DB 객체 | DB/테이블 생성 | 정상 생성 |
| TC-015 | DB 적재 | DataFrame 저장 | INSERT/UPDATE 성공 |
| TC-016 | 검증 | DB COUNT | 결과 확인 |
| TC-017 | 재실행 | 동일 데이터 재실행 | PK 오류 없음 |
| TC-018 | 오류 추적 | 의도적 오류 발생 | run_id/stage/error_code 확인 |
| TC-019 | 보안 | 코드 검사 | 비밀번호 하드코딩 없음 |
| TC-020 | 통합 | sports_crawling.py 실행 | 전체 단계 정상 완료 |
| TC-021 | 자원 | 종료 처리 | WebDriver/DB 연결 종료 |

# 15. 수용 기준

Selenium으로 대상 데이터셋에 접근할 수 있어야 한다.

6개 대상 필드가 정상 수집되어야 한다.

서비스ID가 없는 행이 제거되어야 한다.

서비스ID 중복이 정책에 따라 제거 또는 갱신되어야 한다.

앞뒤 공백이 정리되어야 한다.

Data Quality Gate가 정상 동작하고 FAIL 데이터는 DB에 적재되지 않아야 한다.

sports_crawling_raw.csv가 생성되어야 한다.

.env를 통해 MySQL에 연결되어야 한다.

sports_facility 테이블이 생성되어야 한다.

데이터가 MySQL에 서비스ID 기준 UPSERT로 저장되어야 한다.

동일 데이터를 다시 실행해도 PK 오류가 발생하지 않아야 한다.

실행마다 run_id가 생성되고 주요 단계의 처리 건수가 추적되어야 한다.

오류 발생 시 오류 코드와 단계가 식별되어야 한다.

비밀번호가 소스코드나 로그에 존재하지 않아야 한다.

전체 작업 후 WebDriver와 DB 연결이 종료되어야 한다.

# 16. 보안 요구사항

DB 접속정보는 .env에서 관리한다.

DB_PASSWORD를 화면이나 로그에 출력하지 않는다.

.env를 .gitignore에 등록한다.

공개 저장소에 .env를 커밋하지 않는다.

원천 사이트의 개인정보가 불필요하게 포함될 경우 수집·저장을 확대하지 않는다.

인증/차단 우회 기능을 구현하지 않는다.

# 17. 리스크 및 대응

| ID | 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 원천 UI 변경 | 선택자 오류 | 선택자 점검 및 유지보수 |
| R-002 | 동적 로딩 지연 | 0건 수집 | WebDriverWait 적용 |
| R-003 | 원천 데이터 변동 | 건수 변화 | 수집 건수 및 DQ 검증 |
| R-004 | 과도한 접근 | 접근 제한/서비스 부하 | 요청 최소화 |
| R-005 | 정책 변경 | 수집 방식 변경 필요 | robots.txt/이용조건 재확인 |
| R-006 | 비밀번호 노출 | 보안 사고 | .env + .gitignore |
| R-007 | 중복 데이터 | DB 적재 오류 | 서비스ID PK + UPSERT |
| R-008 | 품질 이상 데이터 | 잘못된 DB 적재 | DQ Gate로 DB 적재 차단 |
| R-009 | DB 적재 실패 | 재실행 비용 증가 | Processed 산출물 기반 재처리 |

# 18. 산출물 및 디렉터리

제출 및 배포를 위해 다음과 같은 산출물 구조를 권장한다.

sports_crawling/
├─ 01_environment_selenium_crawling.ipynb
├─ 02_preprocessing.ipynb
├─ 03_database.ipynb
├─ sports_crawling.py
├─ sports_crawling_raw.csv
├─ .env.example
├─ .gitignore
├─ requirements.txt
├─ README.md
└─ logs/
   └─ 실행 로그(선택)

실제 .env는 Git에 포함하지 않는다.

# 19. 요구사항 추적성(RTM)

| 요구사항 | 대상 설계 영역 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| FR-002 | create_driver() | 통합 실행 모듈 |
| FR-003~006 | crawl_data() | 통합 실행 모듈 |
| FR-007 | crawl_data()의 WebDriverWait | 통합 실행 모듈 |
| FR-008~009 | crawl_data() | 통합 실행 모듈 |
| FR-010 | preprocess_data() | 전처리 모듈 / 통합 실행 모듈 |
| FR-011 | save_csv() | 통합 실행 모듈 / CSV 산출물 |
| FR-012 | load_database_config() | 통합 실행 모듈 / 환경 설정 |
| FR-013 | create_database_and_table() | 통합 실행 모듈 / MySQL 저장소 |
| FR-014~015 | save_to_mysql() | 통합 실행 모듈 / MySQL 저장소 |
| FR-016 | DB COUNT 검증 | 통합 실행 모듈 |
| FR-017 | 예외 처리 + error_code | 통합 실행 모듈 |
| FR-018 | finally/close | 통합 실행 모듈 |
| FR-019 | main() | 통합 실행 모듈 |
| FR-020 | run_id/logging | 통합 실행 모듈 |
| FR-021 | validate_quality() / DQ Gate | 통합 실행 모듈 |
| FR-022 | 재처리 가능한 함수 구조 | 통합 실행 모듈 / 산출물 |

# 20. 단계별 구축 우선순위

| Phase | 범위 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Selenium → Pandas → CSV → MySQL | 기본 파이프라인 구축 |
| Phase 2 | run_id + 단계별 로그 + DQ Gate + 오류 코드 | 실행 추적성과 데이터 품질 기능 확보 |
| Phase 3 | Processed 산출물 기반 재처리 | 실패 단계부터 재실행할 수 있는 구조 확보 |
| Phase 4 | 정기 스케줄링 + 알림 + 로그 파일 | 운영 자동화 기반 마련 |
| Phase 5 | Cloud/Object Storage/Airflow/Spark 검토 | 데이터 규모 증가 시 확장 |

Phase 5의 기술 도입은 현재 프로젝트의 필수 구현 범위가 아니며, 실제 데이터 규모와 운영 요구가 발생할 때 도입한다.

# 21. 향후 확장

수집일시 및 run_id의 DB 메타데이터 저장

원천 URL 및 페이지 정보 저장

페이지네이션 전체 수집

서비스 상태 이력 관리

정기 스케줄링

로그 파일 및 중앙 로그 관리

수집 실패 알림

자동 데이터 품질검증 규칙 확대

대시보드

공식 API와 웹 수집 방식 비교

Object Storage 기반 Raw 원본 보존

Airflow 기반 워크플로우 관리

데이터 규모 증가 시 Spark 등 분산 처리 검토

# 22. 최종 설계 원칙

시스템은 Selenium + Pandas + CSV + MySQL을 중심으로 단순하고 재현 가능하게 설계한다.

데이터 수집 성공과 데이터 품질 통과를 분리하여 관리한다.

서비스ID 기반 UPSERT로 멱등성을 보장한다.

모든 실행은 run_id를 기준으로 추적한다.

가능한 경우 단계별 산출물을 재사용하여 실패 지점부터 재처리한다.

보안정보는 환경변수로 외부화하고 Git에 포함하지 않는다.

Airflow, Spark, Cloud 등은 현재 범위에는 포함하지 않으며 향후 확장 대상으로 관리한다.

요구사항 → 구현 → 테스트 → 수용 기준의 추적성을 유지한다.

# 부록 A. 보안 세부 요구사항

기존 보안 요구사항을 강화하여 인증정보 보호, DB 접근권한 최소화, 로그 보안, 저장소 보안, 데이터 최소 수집, 통신 보안 및 외부 라이브러리 보안을 명확한 비기능 요구사항으로 정의한다.

| ID | 구분 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-013 | 보안 | DB 비밀번호, API Key, Token 등 인증정보는 소스코드에 직접 저장하지 않고 환경변수 또는 별도의 보안 설정으로 관리한다. | 높음 |
| NFR-014 | 보안 | 애플리케이션 DB 계정에는 데이터 수집·적재에 필요한 최소 권한만 부여하며 불필요한 관리자 권한을 사용하지 않는다. | 높음 |
| NFR-015 | 보안 | 비밀번호, Token, Cookie, Session 정보 등 민감정보가 애플리케이션 로그에 기록되지 않도록 한다. | 높음 |
| NFR-016 | 보안 | .env, 개인키, 인증서 등 민감정보가 포함된 파일은 Git 저장소에 포함되지 않도록 관리한다. | 높음 |
| NFR-017 | 보안 | 시스템 목적에 필요한 데이터만 수집하며 불필요한 개인정보 또는 식별정보는 수집·저장하지 않는다. | 높음 |
| NFR-018 | 보안 | 외부 사이트 통신은 HTTPS를 사용하고 운영환경의 DB 통신은 TLS 등 암호화된 통신을 적용한다. | 중간 |
| NFR-019 | 보안 | 외부 Python 라이브러리의 버전을 관리하고 알려진 보안 취약점이 있는 라이브러리의 사용을 방지한다. | 중간 |

## 부록 A.1 보안 수용 기준

DB 인증정보가 소스코드에 하드코딩되어 있지 않아야 한다.

애플리케이션 DB 계정에 불필요한 관리자 권한이 없어야 한다.

로그에서 비밀번호·Token·Cookie·Session 등 민감정보가 확인되지 않아야 한다.

.env 및 Key/Certificate 파일이 Git 저장소에 포함되지 않아야 한다.

수집 데이터에 프로젝트 목적과 무관한 개인정보가 포함되지 않아야 한다.

운영환경의 외부 통신 및 DB 통신에 암호화 통신 정책이 적용되어야 한다.

사용 라이브러리의 버전이 requirements.txt 등으로 관리되어야 한다.

## 부록 A.2 보안 테스트 요구사항

| ID | 영역 | 테스트 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-022 | DB 권한 | 애플리케이션 DB 계정 권한 확인 | 불필요한 관리자 권한 없음 |
| TC-023 | 로그 보안 | 실행 로그 민감정보 검사 | 비밀번호/Token/Cookie/Session 미출력 |
| TC-024 | Git 보안 | 저장소 민감파일 검사 | .env/Key/Certificate 미포함 |
| TC-025 | 의존성 | 패키지 목록 및 취약점 확인 | 관리 버전 사용 및 중대 취약점 없음 |